Assistente de IA — Relatório Semanal à Diretoria

NovaTech · Atendimento (RAG + bot no Teams) · Piloto em produção

Semana de referência: 06 – 12 jul 2026 ¦ Emitido em: 13/jul/2026 ¦ Semana 12 do piloto

VEREDITO DA SEMANA ● VERDE O assistente MELHOROU nesta semana Menos feedback negativo com mais gente reagindo (melhoria real, não fadiga de feedback), maior volume de uso e nenhum alerta técnico ou incidente crítico disparado.

INDICADORES-CHAVE · 4 DIMENSÕES

| Dimensão | Indicador | SEMANA | ANTERIOR | TEND. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso | Perguntas por dia (média) | 342 | 298 (+15%) | ↑ |
| Qualidade | % de feedback negativo (alerta em 15%) | 9,2% | 11,8% | ↓ |
| Qualidade | Taxa de participação no feedback | 64% | 61% | ↑ |
| Qualidade | % de escalações para humano | 14% | 17% | ↓ |
| Técnica | Disponibilidade (uptime) · lat. p95 3,1s | 99,7% | 99,4% | ↑ |
| Conteúdo | % de perguntas sem resposta (alerta em 20%) | 11% | 13% | ↓ |

Setas: ↑ subiu · ↓ caiu · → estável. A cor indica o efeito no negócio — verde = melhorou, vermelho = piorou — não a direção do número.

TENDÊNCIA DAS ÚLTIMAS 6 SEMANAS · INDICADORES CRÍTICOS

| Indicador crítico | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | DIR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % de feedback negativo (↓ melhor) | 14,1 | 13,2 | 12,5 | 11,8 | 10,5 | 9,2 | ↓ |
| Perguntas por dia | 210 | 245 | 268 | 298 | 320 | 342 | ↑ |
| Participação no feedback % (↑ melhor) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | ↑ |

DESTAQUES E RISCOS DA SEMANA

▲  Feedback negativo no menor nível da série (9,2%) e participação subindo para 64% — a melhoria é real, não queda de engajamento.

▲  Volume cresceu 15% (298→342 perguntas/dia); pico entre 10h e 11h.

▲  Disponibilidade de 99,7% e nenhum dos 4 alertas disparou na semana.

▼  3 documentos concentram 41% das citações — dependência alta de poucas fontes.

▼  Cluster recorrente "Política de Reembolso 2026" gerou 6 feedbacks negativos (documento desatualizado).

■  Fallback em 11% ainda acima da meta interna de 8%.

AÇÕES PLANEJADAS

| Ação | Responsável | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Reindexar "Política de Reembolso 2026" e revalidar as 6 perguntas do cluster | Product Specialist | 16/jul |
| Ajustar chunking dos 2 documentos com maior taxa de citação inválida | Tech Lead | 18/jul |
| Reduzir fallback: enriquecer índice com FAQ das perguntas sem resposta | Product Specialist | 21/jul |
| Expandir piloto de 12 para 20 atendentes | Delivery Manager | 22/jul |

Fonte: logs de interação, HITL e health check · Plano de Observabilidade (uso · qualidade · técnica · conteúdo) · Delivery Manager, NovaTech